# Semana 6

Weekly Semana 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Diseño del prototipo MPV de la parte exámenes | Crear un mini tutorial de implementación de SQL  Trabajar parte exámenes, solucionario | VS está malo en mi PC  problemas de conectividad en SQL  Se me dañó el celular |
| Dylan | Aún Nada | Trabajar la parte usuarios  Conectar con base de datos y programar registro de usuarios  Por motivos de tiempo, solo podrá comenzar a trabajar hasta el próximo miércoles | No sabe aún manejar SQL con C# |

* Berny y Daniel no asistieron a la reunion
* A Berny le corresponde trabajar en conjunto con Kevin y a Daniel con Dylan
* Berny diseñó la parte de Crear examen pero está limitado por no saber aún manejar SQL con C#
* Se necesita más compromiso
* Hay un problema de deuda técnica en algunas áreas debido a problemas con tecnologías utilizadas

Durante toda la semana no hubo prácticamente ninguna actividad de proyecto, los motivos fueron los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ¿Que te estorba? |
| Kevin | La materia de Servicios Web, donde enseña un profesor el cual es aparentemente nuevo en la universidad asignó una cantidad desproporcionada de trabajo que violaba el sílabo y asignaba más horas de esfuerzo de las cuales la materia debía tener, durante estas fechas el estudiante dedicó el tiempo a completar las tareas de esta materia y a organizar un grupo para crear una queja formal al profesor. |
| Dylan |  |
| Daniel |  |
| Berny | El día Jueves 18 la computadora de Berny se dañó haciéndola inutilizable, las causas son desconocidas, hasta hoy (21) aún no ha podido recuperarla, el profesor de Berny en Servicios Web es el mismo que el de Kevin |

Martes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin |  | Dedicación a la Materia de Servicios Web | Materia de Servicios Web |
| Daniel |  | Otras materias | Otros trabajos |
| Berny |  | Diseño de la Base de datos (sección de Exámenes) | Materia de Servicios Web |
| Dylan |  | Otros trabajos | Otros trabajos |

Miercoles

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin |  | Comienza a recaudar quejas de estudiantes de la materia de Servicios Web para reducir la cantidad de demanda que el curso conlleva | Materia de Servicios Web |
| Daniel |  |  |  |
| Berny | Base de Datos diseñada | Diseño del modelo físico de la base de datos (sección de Exámenes)  Investigación acerca de la implementación de C# en Visual Studio | Materia de Servicios Web  C# y Visual Studio no parecen ser un concepto muy sencillo |
| Dylan |  | Otros trabajos | Otros trabajos |

Jueves

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin |  | Creación Documento explicativo de SQL con C# | Materia de Servicios Web |
| Daniel |  | Estudio de SQL + C# con el documento explicativo |  |
| Berny | Modelo físico completado | Estudio de SQL + C# con el documento explicativo |  |
| Dylan |  | Intenta conectar base de datos con visual studio |  |

Viernes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | La queja resultó efectiva, se ha extendido el tiempo de algunas tareas para que el curso no sea tan demandante | El primer avance del proyecto final de Servicios web es para el día siguiente | Materia de Servicios Web |
| Daniel | Completado y entendido el documento explicativo de SQL + C# |  |  |
| Berny | Completado y entendido el documento explicativo de SQL + C# |  | El día de Ayer, la computadora de Berny dejó de funcionar, Berny ha jalado el andon cord, se mantendrá inactivo hasta nuevo aviso |
| Dylan | Completado y entendido el documento explicativo de SQL + C# |  | Demanda de otras materias |

Sábado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Día de Universidad a horario completo | | |
| Daniel |  | Investigación de la parte en usuario en base de datos | SQL Server está teniendo problemas de conectividad al servidor |
| Berny | Inactividad debido a problemas con computadora | | |
| Dylan |  | Desarrollo de la base de datos (Parte de usuarios) | Demanda de Otras materias |

Domingo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Hasta este punto, aún no se ha conseguido comenzar el proyecto | Conectividad con la base de datos para traer las preguntas al solucionario |  |
| Daniel |  | Implementación de SQL en Visual Studio |  |
| Berny |  | Se ha determinado que usará una aplicación para teléfono para manejar la base de datos del sistema | No tiene Computadora |
| Dylan | Desarrollo de la base de datos (Parte de usuarios) | Implementación de SQL en Visual Studio | Demanda de Otras materias |

* La responsabilidad de la parte de Berny en la aplicación programada pasa a ser de Kevin, a cambio, Berny se encargará de toda la base de datos.

# Semana 7

Lunes

El Lunes 22 de Octubre no hubieron clases

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Se pudo comenzar la parte de responder exámenes | Continuar responder exámenes |  |
| Daniel |  | Parte de Registro de Usuarios | Problemas con el SQL |
| Berny |  |  | No tiene Computadora |
| Dylan | Implementación de SQL en Visual Studio | Hacer Parte de Registro de Usuarios | Se descubrieron glitches a la hora de conectar SQL en Visual Studio, se espera que no sea nada grave |

Martes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Completada Parte de Realizar Exámenes | Parte de Crear Exámenes |  |
| Daniel |  | Está en clases de Portugues |  |
| Berny |  | Dedicación a otras materias | No tiene Computadora |
| Dylan | Completado Registro de Usuarios  No se puede repetir el mismo nombre de usuario | Se dedicará por hoy a otras materias |  |

Miércoles

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Comenzada Parte de Crear Exámenes | Terminar Parte de Crear Exámenes |  |
| Daniel |  | Registro de Usuarios | Otras Materias |
| Berny |  | Base de Datos | No tiene PC |
| Dylan |  | Registro de Usuarios  Subida de notas a la plataforma | Algunos comandos no funcionan correctamente |

Jueves

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Completada parte de Crear Exámenes | Funciones extra de preguntas y respuestas | El día de mañana tuvo que cumplir un favor durante todo el día |
| Daniel | Asistir a Dylan con el registro de usuarios | Portugués, Concurrente y redes | Otras Materias |
| Berny | Base de Datos |  | No tiene PC |
| Dylan | Registro de Usuarios  Subida de notas a la plataforma |  |  |

Viernes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin | Completada parte de Editar Exámenes | Afinación de detalles en la plataforma | El día de hoy tuvo que cumplir un favor durante todo el día |
| Daniel |  | Acciones de administrador | Clases de concurrente |
| Berny |  |  | No tiene PC |
| Dylan |  | Acciones de administrador |  |

Sábado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin |  | Universidad todo el día |  |
| Daniel | Acciones de administrador | Acciones de administrador |  |
| Berny |  |  | No tiene PC |
| Dylan | Acciones de administrador | Acciones de administrador |  |

Sábado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Logros? | ¿Que trabajas? | ¿Que te estorba? |
| Kevin |  | Afinación de detalles en la plataforma |  |
| Daniel | Acciones de administrador |  |  |
| Berny |  |  | No tiene PC |
| Dylan | Acciones de administrador |  |  |

Review Sprint 1

Cosa a mejorar: Organizar los días para trabajar, la comunicación,